《表情符号课堂情绪检查器系统》实验指导书

课程：软件工程实践

实验类型：综合设计性实验

建议学时：60 实验学时（10 周，每周 6 学时）

团队规模：4 人/组

适用对象：本科高年级学生

一、实验背景与目的

学生情绪是了解课程内容有效性、教学反馈质量和学生学习体验的重要信息来源。学生情绪记录与学生的幸福感、学习过程和成就直接相关。教师可通过课堂情绪数据衡量教学效果，及时调整教学节奏与反馈方式，提高课堂教学质量。

本实验要求学生团队设计并实现一个“表情符号课堂情绪检查器系统”。系统支持学生在课堂中主动选择表情符号记录情绪，也支持通过 AI 推理系统对摄像头视频进行实时情绪分析并入库；教师可查看历史数据；管理员可管理用户、安排课堂用户列表、统计并导出数据。

通过本实验，学生应达到以下目标：

- 掌握需求分析、用例建模、领域建模和软件设计文档编写方法；

- 理解并实现“修改版 MVC”架构，完成客户端、后端、管理端和 AI 服务的并行开发与集成；

- 掌握 REST API 设计、关系型数据库设计、身份认证与基于角色的访问控制；

- 完成 Android 客户端或浏览器/PC 客户端开发，并实现与管理端、后端的数据交互；

- 集成 AI 视频情绪推理服务，理解实时数据采集、置信度过滤和数据入库流程；

- 完成单元测试、接口测试、端到端测试、部署与演示。

二、系统总体要求

2.1 系统角色

角色 主要权限

学生 注册、登录、修改密码、发送 emoji、查看个人历史 emoji

教师 注册、登录、修改密码、查看所授课堂/学生的 emoji 历史与统计；通过管理端查看所授课堂的实时课堂情绪看板与多维统计图表

管理员 注册、登录、查看用户数据、查看 emoji 数据、统计 emoji 数据、导出 CSV、为特定时间安排用户列表、管理实时课堂情绪看板与多维统计图表

AI 推理服务 从摄像头视频中分析情绪，生成 emoji/情绪记录并写入数据库

2.2 必做功能

客户端：

- 学生注册、登录、修改密码；

- 学生选择表情符号记录对课程内容的情绪；

- 学生查看个人历史 emoji；

- 教师登录后查看相关课堂历史 emoji 与基础统计。

后端：

- 用户管理、认证授权、emoji 记录存储；

- 课堂/课程会话管理；

- 为特定时间安排用户列表；

- 与客户端、管理端、AI 服务交互；

- 提供 REST API 与数据库持久化。

管理端：

- 管理员注册、登录；

- 查看用户数据；

- 查看 emoji 数据；

- 统计 emoji 数据；

- 导出 emoji 数据为 CSV；

- 安排特定时间的用户列表；

- 提供教师端实时课堂情绪看板，展示当前课堂实时情绪汇总与趋势；

- 提供按课程、班级、时间段的多维统计图表。

AI 推理集成：

- 从摄像头视频流中采样帧；

- 人脸检测与情绪分类；

- 将情绪结果映射为 emoji 类型，记录来源为 AI，并写入数据库；

- 支持置信度阈值过滤；

- 默认不保存原始人脸图像或视频。

2.3 选做扩展

- 匿名模式与聚合模式；

- 消息队列异步处理 AI 推理结果；

- 将 AI 推理能力封装为可被智能体调用的工具服务（如 MCP Server 形式）；

- Docker Compose 一键部署与 CI 流水线。

三、总体架构要求

系统采用 C/S + B/S 混合架构，并实现“稍微修改过的 MVC”。

架构示意：

Android/浏览器客户端   ── REST/JSON ──┐

管理端 Web（MVC）   ── REST/JSON ──┤

AI 推理服务（Python） ── REST/消息 ──┤

▼

后端应用服务

Controller → Service → Repository

▼

关系型数据库

3.1 架构说明

- 客户端建议采用 MVVM 或 MVP：View 负责界面，ViewModel/Presenter 负责状态与交互，Repository 负责调用后端 API；

- 管理端采用 MVC：View 为页面，Controller 处理请求与路由，Model 封装业务数据与规则；

- 后端采用分层架构：Controller 接收请求，Service 实现业务逻辑，Repository 访问数据库；

- AI 服务独立部署，通过 REST 或消息队列向后端提交分析结果；

- 各端通过统一 API 契约并行开发，接口变更须版本化并通知全组。

3.2 技术栈建议

模块 建议技术

Android 客户端 Kotlin + Jetpack Compose / Java + XML，Retrofit/OkHttp

浏览器/PC 客户端 React/Vue（可选）

后端 Spring Boot / Node.js Express / FastAPI

数据库 PostgreSQL / MySQL

管理端 React / Vue + MVC 路由

AI 服务 Python + OpenCV + DeepFace/FER 或轻量模型

部署 Docker Compose，Nginx，HTTPS

测试 JUnit/Pytest、Postman、Playwright/Selenium

四、数据模型要求

至少设计以下核心实体，允许合理扩展：

- User：用户 ID、用户名、密码哈希、角色、邮箱、状态、创建时间；

- Course：课程 ID、课程名称、教师 ID；

- ClassSession：课堂会话 ID、课程 ID、开始时间、结束时间、教室/班级；

- ScheduleUser：安排 ID、课堂会话 ID、用户 ID、安排时间；

- EmojiRecord：记录 ID、用户 ID（AI 记录可为空或匿名）、课堂会话 ID、emoji 类型、时间戳、来源（MANUAL/AI）、置信度、设备/来源标识；

- AuditLog（建议）：登录、导出、权限变更等关键操作日志。

约束要求：

- 密码必须加盐哈希存储，禁止明文；

- 角色权限在后端强制校验；

- emoji 类型使用枚举约束；

- AI 记录必须带置信度，低于阈值可丢弃或标记；

- 导出 CSV 时防止 CSV 注入；

- 原始视频和人脸图像默认不落库。

五、接口设计要求

后端至少提供以下 REST API 类别：

类别 示例接口

认证 POST /api/auth/register、POST /api/auth/login、PUT /api/auth/password

用户 GET /api/users/me、管理员 GET /api/admin/users

课堂 GET /api/sessions、POST /api/admin/sessions/{id}/schedule

Emoji POST /api/emoji、GET /api/emoji/history、GET /api/emoji/statistics

实时看板 GET /api/admin/dashboard/realtime?sessionId=...、WebSocket /ws/dashboard

多维统计 GET /api/admin/statistics?course=&class=&from=&to=

AI 入库 POST /api/ai/emoji-results，需服务认证

导出 GET /api/admin/emoji/export?format=csv

要求：

- 使用 JWT 或 Session 认证；

- 统一错误码与响应格式；

- 提供 OpenAPI/Swagger 文档；

- 管理员接口必须 RBAC 校验；

- AI 服务接口使用独立令牌，不与学生令牌混用。

六、AI 推理集成要求

AI 服务流程：

摄像头视频 → 帧采样 → 人脸检测 → 情绪分类 → 置信度过滤 → 情绪到 emoji 映射 → 关联课堂会话 → 调用后端 API 入库

具体要求：

- 支持至少 5 类基本情绪/emoji 映射；

- 可配置采样频率与置信度阈值；

- 记录时间戳、来源 AI、置信度、课堂会话 ID；

- 默认匿名化，不存储原始人脸图像和视频；

- 具备断线重试和错误日志；

- 在实验报告说明模型局限性和误判风险。

七、实验任务与进度安排

周次        阶段                主要任务                            提交物

第 1 周 组队与需求 组队分工、需求访谈、用例建模、确定范围 分工表、需求初稿

第 2 周 设计与原型 总体架构、修改版 MVC 说明、数据库设计、API 契约、页面原型 设计文档、ER 图、API 草案

第 3 周 骨架与认证 后端/客户端/管理端骨架，注册登录、修改密码、RBAC 可运行骨架、迭代演示 1

第 4 周 Emoji 核心 发送 emoji、历史查询、课堂会话、安排用户列表 迭代演示 2

第 5 周 管理端基础 用户/emoji 查看、CSV 导出 迭代演示 3

第 6 周 管理端统计与看板 多维统计图表、实时课堂情绪看板 迭代演示 4

第 7 周 AI 集成 视频情绪推理、置信度过滤、AI 入库 AI 集成演示

第 8 周 集成与测试 端到端集成、单元/接口/E2E/权限测试 测试报告

第 9 周 部署与文档 Docker 部署、用户手册、API 文档、预答辩 部署说明

第 10 周 答辩与验收 代码审查、贡献度说明 最终提交包

八、团队分工建议

4 人团队建议分工：

角色                              主要职责

项目经理/需求与测试 需求分析、用例与文档、测试计划与执行、进度协调

后端与数据库 数据库设计、REST API、认证授权、AI 结果入库接口

客户端开发 Android 或浏览器客户端、emoji 交互、历史查询

管理端与 AI 集成 管理端 Web（MVC）、实时看板、多维统计图表、AI 推理服务集成

要求使用 Git 分支管理，提交记录真实可追溯；每位成员须提交贡献说明。

九、测试与验收要求

9.1 测试类型

- 单元测试：Service 业务规则、权限判断、CSV 转义；

- 接口测试：认证、emoji 提交、历史查询、统计、导出、实时看板；

- 端到端测试：学生发送 emoji → 教师查看 → 管理员统计导出；

- AI 集成测试：模拟视频帧输入 → 结果入库；

- 安全测试：越权访问、SQL 注入、CSV 注入、弱密码；

- 可用性测试：客户端操作路径、管理端表格/图表/看板可读性。

9.2 验收检查表

- 学生可注册、登录、改密、发送 emoji、查看历史；

- 教师可查看相关课堂 emoji 历史与统计；

- 管理员可查看用户/emoji 数据、统计、导出 CSV；

- 管理员可为特定时间安排用户列表；

- 管理端提供实时课堂情绪看板；

- 管理端提供按课程、班级、时间段的多维统计图表；

- AI 服务可从视频分析情绪并写入数据库；

- 密码哈希、JWT/RBAC、输入校验有效；

- 默认不存原始人脸图像/视频；

- 提供 API 文档、数据库脚本、部署说明、测试报告；

- 现场演示无阻塞，代码可构建，Git 记录完整。

十、评分

项目                 							比例

需求与设计文档质量   							15%

核心功能完成度       							20%

架构与代码质量（非功能性需求的满足）       	15%

AI 集成与数据流程    							10%

测试与质量保障       							10%

平时签到            							30%

十一、提交材料

- 项目文档，包括：

需求规格说明书；设计文档（架构图、修改版 MVC 说明、ER 图、API 文档）；测试报告与测试用例；部署说明与用户手册；

- 源码仓库（含 README、数据库脚本、Docker 配置（如有））；

- 演示视频（5～8 分钟）；

- 实验报告（含 AI 局限性分析）；

- 团队分工与贡献度表。

提交包命名：SE-EmojiChecker-组号-最终提交.zip